# Bài 1: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

## Nhiệm vụ 1: Điền phiếu chuẩn bị Sprint Review

Bước 2. Kiểm tra Increment

- PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 (cả 3 đều đạt đủ 5 tiêu chí DoD).

- PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt:

  - PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): Chưa đạt tiêu chí (1) do thiếu 2 chức năng đã thống nhất (xóa lịch sử, lọc theo loại).

  - PBI-05 (Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền): Chưa đạt tiêu chí (2) vì chưa review chéo, và chưa đạt tiêu chí (3) vì mới kiểm thử trên máy tính, chưa thử trên điện thoại.

Bước 3. Chọn User Journey và người demo

- User Journey: Mở ứng dụng → Dán số điện thoại/đường link cần kiểm tra → Bấm kiểm tra → Đọc nội dung cảnh báo kèm lý do → Bấm nút gửi báo cáo lừa đảo → Nhận thông báo gửi báo cáo thành công.

- Người demo: Một đại diện thuộc nhóm Developers (Thu An, Gia Bình hoặc Mai Lan).

Bước 5. Chuẩn bị trao đổi

- Câu hỏi 1 (về trải nghiệm cảnh báo): "Khi màn hình hiện lý do cảnh báo, các cô/anh/chị thấy câu chữ và màu sắc cảnh báo đã đủ rõ ràng, dễ hiểu để dừng giao dịch ngay chưa?"

- Câu hỏi 2 (về luồng báo cáo): "Các thao tác gửi báo cáo số/link đáng ngờ có bước nào gây khó hiểu hoặc mất thời gian thao tác không?"

## Nhiệm vụ 2: Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0-5’ | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5-20’ | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai sót: PBI-05 chưa đạt DoD nên không được coi là hoàn thành; Product Owner không phải người demo; không demo các PBI chưa Done. Cách sửa: Developer trình diễn bản Increment gồm PBI-01, PBI-02, PBI-03. Product Owner trình bày minh bạch tình trạng chưa Done của PBI-04 và PBI-05 cùng lý do chưa đạt DoD. |
| 20-32’ | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai sót: Sprint Review là buổi kiểm tra sản phẩm và thu thập phản hồi, không phải buổi họp báo cáo công việc nội bộ (Daily Scrum). Cách sửa: Mời Stakeholders trực tiếp trải nghiệm thử bản Increment trên điện thoại/máy tính, sau đó đặt câu hỏi và lắng nghe họ thảo luận, nhận xét. |
| 32’-35’ | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai sót: Stakeholders bị giới hạn thời gian phản hồi quá ít; Scrum Master không có thẩm quyền quyết định nội dung Product Backlog. Cách sửa: Product Owner cùng nhóm tổng hợp lại toàn bộ phản hồi, giải thích rõ các bước tiếp theo trên Backlog. Scrum Master điều phối, chốt lại buổi họp đúng giờ. |

## Nhiệm vụ 3: Ghi nhận Feedback

- FB-02 (Chị Vy muốn thêm tính năng chia sẻ cảnh báo cho người thân):

Product Owner ghi nhận ý tưởng này vào Product Backlog dưới dạng một đề xuất tính năng mới. PO sẽ làm rõ thêm giá trị người dùng và sắp xếp độ ưu tiên sau, không cam kết thời gian thực hiện.

- FB-03 (Cô Mai phản ánh lỗi giao diện nút "Kiểm tra" bị tràn màn hình trên mobile):

Ghi nhận đây là lỗi giao diện (Bug) của PBI-02 trên thiết bị di động. Product Owner đưa ngay vào Product Backlog với mức ưu tiên cao để nhóm Developers xem xét xử lý sớm trong Sprint tiếp theo.